# Projekat IVTZO - PROJECT CHARTER

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Projekat | | | |
| Naziv projekta: | | | Izgradnja vidikovca na teritoriji Zlatiborskog okruga |
| Namena projekta: | | | Izbor lokacije za izgradnju vidikovca na teritoriji Zlatiborskog okruga |
| 2. Ciljevi projekta | | | |
| Osnovni ciljevi: | | Prikupljanje i analiza podataka | |
|  | | Projektovanje QGIS algoritama | |
|  | | Finalna provera QGIS algoritama | |
|  | | Finalizacija celokupnog projekta i izrada prateće dokumentacije | |
| 3. Stejkholderi | | | |
| Klijent: Aleksandar Peulić | | | |
| Projekt menadžer: Marko Mrlješ | | | |
| Projektni tim: Isidora Nikolić, Sava Đorđević, Pavle Bojović | | | |
| 4. Ključni dogadjaji | | | |
| Prikupljeni i analizirani podaci (25.08.2021.) | | | |
| Provera projektovanih QGIS algoritama (07.09.2021.) | | | |
| Finalizacija celokupnog projekta (15.09.2021.) | | | |
| 5. Pretpostavke, ograničenja i rizici | | | |
| Pretpostavke: | Zlatiborski okrug svrstava se među najlepše delove Srbije. Veliki broj planinskih vrhova prekriven je šumom koja često ograničava pogled. Izgradnja vidikovca na nekom od vrhova upotpunio bi se doživljaj prirode I pospešio razvoj turizma. | | |
| Ograničenja: | Ogranicenja u ažurnosti ulaznih podataka i adekvatnosti podataka. | | |
| Rizici: | Pandemija Covid-19. Nepristupačnost pojedinih lokacija. | | |
| **6. Kontakt osoba** | | | |
| Marko Mrlješ Projekt menadžer, markodmrljes@gmail.com | | | |